### Termo de Abertura de Projeto (TAP) - TCC

Título Provisório do TCC: Monevo

| Informações Gerais |  |
| --- | --- |
| Nome do(a) Autor(a): | Natã Rabelo e Natã Santa Fé |
| Nome do(a) Orientador(a): | José Ricardo |
| Curso/Departamento: | Engenharia de Software |
| Data de Criação: | 14/02/2025 |
| Versão do Documento: | 1.0 |

#### 1. Justificativa do Projeto (Relevância do Tema)

- Problema a ser abordado: Com o crescimento acelerado do uso das redes sociais, essas plataformas passaram a desempenhar um papel significativo como veículos de divulgação de produtos e serviços, além de influenciarem diretamente o comportamento de consumo das pessoas. Esse cenário tem contribuído para o aumento de compras por impulso e, consequentemente, para dificuldades no controle e na gestão das finanças pessoais. Torna-se, portanto, essencial desenvolver soluções que auxiliem o indivíduo a organizar seus recursos, planejar seus gastos e adotar hábitos financeiros mais conscientes.

- Relevância acadêmica: A presente pesquisa contribui para a área de Engenharia de Software ao propor o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento financeiro pessoal com foco na simplicidade de uso e na integração de recursos de análise comportamental do consumo. Apesar da existência de diversas ferramentas de controle financeiro, muitas delas apresentam interfaces complexas, excesso de funcionalidades ou pouca adaptação ao perfil e às necessidades específicas do usuário brasileiro.

Além disso, a literatura acadêmica e técnica ainda carece de estudos que abordem soluções acessíveis, personalizáveis e que unam educação financeira a recursos tecnológicos de fácil adoção. O Monevo pretende preencher essa lacuna ao oferecer uma plataforma que, além de registrar e categorizar transações, forneça insights práticos e adaptados ao comportamento do usuário, incentivando decisões financeiras mais conscientes e sustentáveis.

- Relevância prática/social: O projeto Monevo busca unir o gerenciamento financeiro pessoal com a educação financeira, promovendo a evolução econômica dos usuários de forma acessível e prática. Com foco em um público social amplo, o sistema visa facilitar o controle dos recursos financeiros e incentivar hábitos mais conscientes de consumo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão financeira de pessoas que, muitas vezes, possuem pouco acesso a ferramentas e conhecimento nessa área.

#### 2. Objetivos do Projeto

- Objetivo Geral: Desenvolver uma ferramenta simples e eficaz que, de forma integrada, auxilie no gerenciamento financeiro pessoal, promova a educação financeira e ofereça suporte psicológico, visando preparar os usuários para a evolução sustentável de sua saúde financeira.

- Objetivos Específicos:

  - Realizar uma revisão bibliográfica sobre gerenciamento financeiro pessoal, educação financeira e aspectos psicológicos relacionados ao consumo.

  - Levantar e analisar as principais ferramentas e aplicativos financeiros existentes no mercado, identificando suas funcionalidades e limitações.

  - Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Monevo, considerando a simplicidade de uso e a integração entre finanças, educação e suporte psicológico.

  - Desenvolver a arquitetura e o design da interface do Monevo, priorizando usabilidade e acessibilidade para o público-alvo.

  - Implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo registro e categorização de despesas e receitas, módulos educativos.

  - Testar e validar o sistema com usuários reais, coletando feedback para aprimorar a experiência e a eficácia da ferramenta.

  - Elaborar a documentação técnica e acadêmica do projeto, incluindo análise dos resultados e recomendações para futuras melhorias.

#### 3. Descrição do Produto Final do Projeto (Entregas)

- Principal: Sistema Monevo

- Secundárias:

  - Apresentação de slides para a defesa na banca.

  - Protótipo de software, relatório técnico, documentação etc.

#### 4. Escopo do Projeto

O que está INCLUÍDO no escopo:

- Desenvolvimento de uma plataforma web/mobile para gerenciamento financeiro pessoal.

- Funcionalidades básicas de registro, categorização e visualização de despesas e receitas.

- Módulos educativos com conteúdo e dicas sobre finanças pessoais.

- Recursos para acompanhamento do comportamento financeiro com base em padrões psicológicos simples (ex.: alertas para gastos excessivos).

- Interface amigável, acessível e focada no público brasileiro.

- Testes de usabilidade com usuários para validar funcionalidades e melhorias.

- Documentação técnica e acadêmica para o TCC.

O que está EXCLUÍDO do escopo:

- Integração com bancos, cartões ou APIs externas de instituições financeiras.

- Funcionalidades avançadas como investimentos, simulações de crédito ou planejamento fiscal.

- Implementação de inteligência artificial ou machine learning para análise preditiva.

- Recursos complexos de suporte psicológico clínico ou aconselhamento profissional.

#### 5. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Autor(a)/Aluno(a): Natã Rabelo e Natã Santa Fé

- Orientador(a): José Ricardo

- Banca Examinadora: Sem conhecimento prévio

- Coordenação de Curso: Alessandro

#### 6. Recursos Necessários

Intelectuais/Técnicos:

- Conhecimento em Engenharia de Software, desenvolvimento web e design de interfaces.

- Acesso a bibliografia e artigos acadêmicos sobre finanças pessoais e educação financeira .

- Ferramentas de desenvolvimento (IDE, frameworks, bibliotecas).

- Ambiente para testes (dispositivo desktop).

- Orientação acadêmica contínua.

Financeiros (Orçamento):

- Investimento em infraestrutura mínima (exemplo: hospedagem web, domínio).

- Aquisição de materiais de referência e cursos, se necessário.

- Custos com eventuais ferramentas pagas para prototipagem ou testes.

- Possível investimento em hardware para testes (smartphones, computadores).

#### 7. Premissas e Restrições

Premissas:

- O orientador estará disponível para reuniões semanais e feedback contínuo.

- Os usuários que participarão dos testes terão interesse e disponibilidade para colaborar.

- As tecnologias escolhidas para o desenvolvimento serão compatíveis com os dispositivos mais usados pelo público-alvo.

- A base teórica disponível na literatura é suficiente para fundamentar o desenvolvimento e análise do sistema.

Restrições:

- Prazo para conclusão do TCC limitado ao calendário acadêmico da universidade.

- Orçamento restrito, exigindo priorização de soluções gratuitas ou de baixo custo.

- Escopo focado na versão inicial do sistema, sem integrações bancárias ou recursos avançados.

- Conformidade com as normas éticas e acadêmicas da instituição.

#### 8. Riscos Iniciais

Risco: Atraso no cronograma devido à procrastinação.
Mitigação: Seguir um cronograma detalhado com marcos claros e realizar reuniões regulares com o orientador para acompanhamento.

Risco: Dificuldade em encontrar fontes bibliográficas específicas.
Mitigação: Ampliar os termos de pesquisa, utilizar bases de dados acadêmicas diversas e consultar o orientador para indicações.

Risco: Perda de dados ou arquivos importantes.
Mitigação: Realizar backups frequentes em serviços de nuvem (Google Drive, Dropbox) e armazenamento físico (HD externo).

Risco: Problemas técnicos com ferramentas ou ambientes de desenvolvimento.
Mitigação: Manter versões alternativas de ferramentas instaladas, buscar suporte em comunidades e fóruns, e planejar períodos para resolução desses problemas no cronograma.

#### 9. Critérios de Sucesso e Aprovação

- Obtenção de nota igual ou superior à mínima para aprovação no TCC.

- Aprovação final pela banca examinadora, com ou sem correções.

- Cumprimento do prazo final de entrega estipulado pela coordenação.

#### 10. Aprovações

Natã Rabelo Pires
Autor(a) do Projeto

Natã Santa Fé
Autor(a) do Projeto

José Ricardo
Orientador(a) do Projeto